АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОСЕРГИЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРЫЛОВСКОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 24 февраля 2016г.	    					              № 23-р

станица Новосергиевская.

О проведении мероприятий по водоснабжению на территории Новосергиевского сельского поселения в 2016 год

Руководствуясь  законом  № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях охраны здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойного и качественного водоснабжения на территории станицы и отделений Новосергиевского сельского поселения

1. Выполнить следующие мероприятия по водоснабжению:

1)приобретение и замена бака на арт. скважине пос. Ключевой;

2)замена водопроводных линий (участок ул. Шевченко, отд. №4 участок ул. Центральная) – 1 км.;

3)ограждение на артезианских скважинах "Территория больницы", "Садовая",

4)замена люков на пожарных гидрантах;

5)замена бака на арт. скважине  "Территория больницы";

6)приобретение насосов ЭВЦ.

2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Глава Новосергиевского

сельского поселения                                                            Н.А.Нестеренко

ПРИЛОЖЕНИЕ

к распоряжению администрации

Новосергиевского сельского поселения

от 24 февраля 2016 года  № 23-р

- Приобретение бака на арт. скважине пос. Ключевой -140,0 тыс. рублей; замена бака на арт. скважине пос. Ключевой -53,0 тыс. рублей. Выполнение работ 3-4 квартал 2016 года.

2)  Приобретение водопроводных линий (участок ул. Шевченко, отд. №4 участок ул. Центральная – 0,765м.) - 220,0 тыс. рублей (без укладки). Выполнение работ 1-2 квартал 2016 года.

3) Ограждение на артезианских скважинах "Территория больницы", "Садовая" - 240 тыс. рублей. Выполнение работ 2-3 квартал 2016 года.

4) Замена люков на пожарных гидрантах – 5,0 тыс. рублей. Выполнение работ 2-3 квартал 2016 года.

5) Замена бака на арт. скважине  "Территория больницы"- 53,0 тыс. рублей. Выполнение работ 2-3 квартал 2016 года.

6) Приобретение насосов ЭВЦ – 78,0 тыс. рублей. Выполнение работ 2-3 квартал 2016 года.