АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОСЕРГИЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРЫЛОВСКОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 14 января 2019 г.	    					              № 3-р

станица Новосергиевская.

О проведении мероприятий по водоснабжению на территории Новосергиевского сельского поселения в 2019 году

Руководствуясь законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях охраны здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойного и качественного водоснабжения на территории станицы и отделений Новосергиевского сельского поселения

1. Выполнить следующие мероприятия по водоснабжению:

1) замена водопроводных линий (станица Новосергиевская –ул. Почтовая, пер. Первомайский, ул. Зеленая (соединение с пер. Первомайским); ул. Мира (от ул. Восточная до ул. Школьная); пер. Кущевский (от ул. Школьной до ул. Светлой) – 1,75 км; замена водопроводных линий (пос. Водораздельный – ул. Центральная, ул. Депутатская) – 1,2 км;

2)   ограждение на артезианской скважине отделение № 2;

3)   приобретение насосов ЭВЦ;

4) подключение заменённых участков водопроводных сетей.

5)   замена водоподъемных труб на артезианских скважинах № 24775, № 20217, № 6182.

2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Глава Новосергиевского

сельского поселения                                                            Н.А.Нестеренко

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

проекта к распоряжению администрации Новосергиевского сельского поселения Крыловского района от 14 января 2018 № 3-р «О проведении мероприятий по водоснабжению на территории Новосергиевского сельского поселения на 2019 год»

Проект подготовлен и внесен:

эксперт администрации					          Л.В.Тимошенко

Проект согласован:

Начальник фин. отдела                                                              Н.В. Косенко

ПРИЛОЖЕНИЕ

к распоряжению администрации

Новосергиевского сельского поселения

от 14 января 2019 года № 3-р

1) Замена водопроводных линий (станица Новосергиевская –ул. Почтовая, пер. Первомайский, ул. Зеленая (соединение с пер. Первомайским); ул. Мира (от ул. Восточная до ул. Школьная); пер. Кущевский (от ул. Школьной до ул. Светлой) – 1,75 км; замена водопроводных линий (пос. Водораздельный – ул. Центральная, ул. Депутатская) – 1,2 км; - 1200,0 тыс. рублей. Приобретение 1-2 квартал, выполнение работ 3-4 квартал 2019 года.

3) Ограждение на артезианской скважине отделение № 2 -200,0 тыс. рублей. Выполнение 3-4 квартал 2019 года.

4) Приобретение насосов ЭВЦ- 100,0 тыс. рублей. Выполнение работ 1-2 квартал 2019 года.

5) Подключение заменённых участков водопроводных сетей – 200,0 тыс. рублей. Выполнение работ – 1 квартал 2018 года.

6) Замена водоподъемных труб на артезианских скважинах № 24775, № 20217, № 6182. Выполнение работ 3-4 квартал 2019 года.

Эксперт администрации                                                      Л.В. Тимошенко