АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОСЕРГИЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРЫЛОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20 ноября 2019г.                                                                                   № 77

станица Новосергиевская

Об утверждение муниципальной целевой программы «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог в Новосергиевском сельском поселении   на  2020-2022 годы»

В соответствии с подпунктом 5, пункта 1 статьи 14 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» постановляю:

1. Утвердить муниципальную целевую программу «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог в Новосергиевском сельском поселении   на 2020-2022 годы» (прилагается).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника финансового отдела Н.В.Косенко.

3. Постановление вступает в силу со дня его обнародования.

Глава Новосергиевского

сельского поселения

Крыловского района                                                          Н.А.Нестеренко

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации        Новосергиевского сельского поселения

Крыловского района

от "20" ноября 2019г. № 77

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог в Новосергиевском сельском поселении на 2020-2022 годы»

Паспорт

Муниципальной целевой программы

«Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог в Новосергиевском сельском поселении на 2020-2022 годы»

| № п/п | Наименование программы | Муниципальная целевая программа «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог в Новосергиевском сельском поселении на 2020-2022 годы» (далее - Программа) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Основание для разработки Программы | Федеральный закон РФ от 06.10.2003 г. №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Устав Новосергиевского сельского поселения Крыловского района |
| 2 | Заказчик Программы | Администрация Новосергиевского сельского поселения Крыловского района |
| 3 | Разработчик Программы | Администрация Новосергиевского сельского поселения Крыловского района |
| 4 | Цель и задачи Программы | Стабилизация социальной обстановки во всех населенных пунктах Новосергиевского сельского поселения: -улучшение условий жизнедеятельности населения; -повышение эффективности функционирования сельскохозяйственных товаропроизводителей |
| 5 | Сроки реализации Программы | 2020-2022 годы |
| 6 | Исполнители Программы | Администрация Новосергиевского сельского поселения; |
| 7 | Объемы и источники финансирования Программы | Объем финансирования Программы на 2020-2022 годы составляет –12 908 675 рублей, в том числе: средства краевого бюджета – 12 134 154 рубля; средства местного бюджета – 774 521 рубль. |
| 8 | Управление Программой и контроль за её реализацией | Администрация Новосергиевского сельского поселения; |
| 9 | Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | Реализация настоящей Программы позволит: - стабилизировать социальную обстановку во всех населенных пунктах Новосергиевского сельского поселения; -улучшить условия жизнедеятельности населения; -повысить эффективность функционирования сельскохозяйственных товаропроизводителей |

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

В настоящее время многие дороги в сельском поселении разбиты и требуют обустройства и ремонта. Назрела необходимость решения этой проблемы.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом Новосергиевского сельского поселения Крыловского района   вопросы содержания, устройства, ремонта автодорог относятся к полномочиям исполнительной власти и решаются за счет средств местного бюджета. В условиях дефицита бюджетных средств на решение всех вопросов местного значения, указанную проблему можно   решить лишь программными методами.

Реализация данной Программы приведет к безопасности дорожного движения и решит многие другие жизненно важные вопросы, связанные с повседневной жизнью населения.

2. Цель и задачи Программы

Главной целью Программы является стабилизация социальной обстановки во всех населенных пунктах Новосергиевского сельского поселения.

Для достижения основной цели Программы необходимо решение следующих задач:

- улучшение   условий жизнедеятельности населения;

- повышение эффективности функционирования сельскохозяйственных товаропроизводителей;

- создание условий для оказания неотложной медицинской помощи;

- повышение безопасности дорожного движения.

3. Оценка эффективности реализации Программы

Реализация данной Программы позволит обеспечить устройство и ремонт

автодорог, улучшить социально-экономическое положение жителей населенных пунктов, улучшить условия жизнедеятельности населения, повысить эффективность функционирования сельскохозяйственных товаропроизводителей района и сельского поселения.

4. Управление Программой и контроль за ходом её реализации

Контроль за реализацией Программы осуществляют администрация Новосергиевского сельского поселения

Эксперт администрации

Новосергиевского сельского поселения

Крыловского района                                                          Л.В. Тимошенко

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

к постановлению администрации Новосергиевского сельского поселения Крыловского района от 20 ноября 2019г. № 77  «Об утверждение  муниципальной целевой программы «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог в Новосергиевском сельском поселении   на  2020-2022 годы»

Проект подготовлен и внесен:

Эксперт администрации					           Л.В. Тимошенко

Проект согласован:

Исполняющая обязанности

начальника общего отдела					            М.В. Плотникова

Приложение

к программе «Капитальный ремонт

и ремонт автомобильных дорог  в            Новосергиевском сельском поселении

на 2020-2022 годы»

Перечень мероприятий

| №п/п | Наименование мероприятия | Материал | Ориентировочная протяженность | Год выполнения мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт автодороги в асфальтобетонном исполнении по пер. Солнечный | Асфальт | 0,469 км | 2020г |
| 2 | Ремонт автодороги в асфальтобетонном исполнении по пер. Восточный | Асфальт | 0,122 км | 2020 г |
| 3 | Ремонт автодороги в асфальтобетонном исполнении по ул. Восточной от дома № 31 до № 3 | Асфальт | 0,600 км | 2021г |
| 4 | Ремонт автодороги в асфальтобетонном исполнении по ул. Пролетарская (по этапам) | Асфальт | 1,960 км | 2022г |

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к муниципальной целевой программы

Перечень основных мероприятий муниципальной МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог в Новосергиевском сельском поселении»

| №п/п | Наименование мероприятия | Источник финансирования | Объем финансирования всего | В том числе по годам | Непосредственный результат реализации мероприятия | Участник муниципальной подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 |  |  |
| 1 | Основное мероприятие № 1 Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | Всего | 12 908 675,00 | 3 108 675,00 | 2 800 000,00 | 7 000 000,00 | Капитальный ремонт дорог местного значения | Администрация Новосергиевского сельского поселения Крыловского района |
|  |  | Местный бюджет | 774 521,00 | 186 521,00 | 168 000,00 | 420 000, 00 |  |  |
|  |  | Краевой бюджет | 12 134 154,00 | 2 922 154,00 | 2 632 000,00 | 6 580 000,00 |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |

Эксперт администрации

Новосергиевского сельского поселения

Крыловского района                                                                                                                              Л.В. Тимошенко